Paket 1: Klassen erstellen / 2 Lektionen
Paket 2: Klassen Team & Player im Programm implementieren, sodass die Abfrage funktioniert / 2-3 Lektionen
Paket 3: Die anderen Klassen implementieren und Abfragen zu allen erstellen / 2-3 Lektionen
Paket 4: Unit-Test erstellen, Klassendiagramm & Video aufnehmen / wahrscheinlich zu Hause

Fazit:
Für Paket 1 habe ich tatsächlich um die 2 Lektionen gebraucht. Paket 2 brauchte tatsächlich etwas länger da ich immer wieder neue Methoden ausprobiert habe und somit auch zu Hause etwas daran arbeiten musste. Paket 3 ging schneller als Paket 2 jedoch brauchte ich da auch etwas länger als ich gedacht hatte (um die 3,5 Stunden). Paket 4 musste ich zu Hause machen da ich keine Zeit mehr im Unterricht hatte. Leider hat dann auch der Unit-Test nicht funktioniert. Alles in allem hatte ich etwas länger gebraucht als gedacht.